СОГЛАСОВАНО:	                                                                                         УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер		Генеральный директор

ОАО «ГЭС»	                                                                                                     ОАО «ГЭС»

___________А.А. Ерохин                                                                               ___________ А.А. Алтапов

« 22»   июня   2015г.                                                                                « 22 » июня 2015г.

Документация по запросу предложений №11зп

на право заключения договора субподряда по выполнению дополнительных работ на строительстве объекта: «КЛ-6кВ от ПС 110/35/6 кВ «Дельта» до ВЛ-6 кВ Ф№2, 18, 19 ПС 35/6 кВ «Южная» г. Мегион»

Мегион

2015 г.

1.Общие положения

1.1. Общие сведения о процедуре запроса предложений

| № п/п | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Запрос предложений проводится Подрядчиком (Организатором) |
|  | Наименование заказчика (Организатора), контактная информация | Наименование: Открытое акционерное общество «Городские электрические сети» (ОАО «ГЭС) Юридический/почтовый адрес: 628011, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Мегион, ул. Южная 10. Контактное лицо по техническим вопросам: Максимов Михаил Викторович. Тел. 89044563630 Контактное лицо по вопросам оформления документации и проведения запроса предложений: Кукса Виктор Николаевич Тел. 8 (34643) 4-27-40 Адрес электронной почты: E-mail: zakupki@gesmegion.ru |
|  | Адрес в сети «Интернет» для размещения информации о закупках | www.zakupki.gov.ru www.gesmegion.ru (раздел «размещение заказа») |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет запроса предложений | Запрос предложений на право заключения договора субподряда по выполнению дополнительных работ на строительстве объекта: «КЛ-6кВ от ПС 110/35/6 кВ «Дельта» до ВЛ-6 кВ Ф№2, 18, 19 ПС 35/6 кВ «Южная» г. Мегион» |
| 65. | Правовой статус процедур и документов | Опубликованное Извещение вместе с его неотъемлемым приложением - настоящей Документацией, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учётом этого. Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором в соответствии с этим, однако Организатор оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Организатор оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению. Заключенный по результатам запроса предложений Договор субподряда фиксирует все достигнутые сторонами договоренности. При определении условий Договора субподряда с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия): 1. Настоящая Документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями; 2. Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора. Иные документы Организатора и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений. Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении запроса предложений и настоящей Документацией по запросу предложений, стороны руководствуются Положением о закупке ОАО «Городские электрические сети». |
| 6 | Обжалование | 6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением Запроса предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения. 6.2. Если претензионный порядок, указанный в пункте 6.1. не привел к разрешению разногласий, Участники имеют право оспорить решение или поведение Организатора в связи с данным Запросом предложений в Единой комиссии Подрядчика. |
| 7 | Место и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ. | Место выполнения работ: Тюменская область, ХМАО – Югра г. Мегион, котельная Южная, РП – 6кВ. Сроки выполнения работ: не более 1 (Одного) месяца с момента заключения договора субподряда. |
| 8 | Порядок формирования цены договора | Начальная (максимальная) цена договора субподряда: 168 946,00 (Сто шестьдесят восемь тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 30 410,28 руб. В стоимость работ по договору должны быть включены затраты: на транспортировку, разгрузку-выгрузку, командировочные расходы, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| 9 | Источник финансирования | Средства ОАО «Городские электрические сети» |
| 10 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | В соответствии с условиями договора субподряда |
| 11 | Дата и время окончания срока подачи предложений | В соответствии с извещением |
| 12 | Дата окончания срока рассмотрения предложений | В соответствии с извещением |
| 13 | Критерии и порядок оценки и сопоставления предложений | Оценка предложений в соответствии с п.3.2. настоящей документации. |
| 14 | Срок заключения договора | Договор субподряда заключается в течении 10 календарных дней с момента размещения итогового протокола на официальном сайте. |

1.2. Запрос предложений проводится для выбора организации на право заключения договора субподряда  по выполнению дополнительных работ на строительстве объекта: «КЛ-6кВ от ПС 110/35/6 кВ «Дельта» до ВЛ-6 кВ Ф№2, 18, 19 ПС 35/6 кВ «Южная» г. Мегион».

1.3.Прочие положения:

1.3.1. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

1.3.2.Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией.

1.3.3. Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя Запроса предложений.

1.3.4. Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с Формами, приведенными в Приложении №1 к настоящей документации.

2. Требования по подготовке Предложений

2.1. Общие требования к Предложению

2.1.1. Участник должен подготовить в письменном виде Предложение, включающее:

1) письмо о подаче оферты;

2) сведения об участнике (Приложение №1 к письму о подаче оферты);

3) сведения об опыте выполнения аналогичных предмету запроса предложений по характеру и объему работ (Приложение №3 к письму о подаче оферты);

4) сведения о наличии у Участника соответствующего квалифицированного персонала (Приложение №4 к письму о подаче оферты);

5) перечень производственных мощностей, машин, механизмов и оборудования, имеющихся в организации и в т.ч. предполагаемых для выполнения работ по предмету торгов (Приложение №5 к письму о подаче оферты);

6) расчет цены предложения с приложением подписанного сметного расчета (калькуляции затрат) (Приложение №6 к письму о подаче оферты);

7) сведения о материально-техническом обеспечении служб контроля качества выполняемых работ, включая лаборатории, и сертификации системы менеджмента качества в организации (Приложение № 7 к письму о подаче оферты):

8) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально заверенную копию, датированную не ранее 30 (тридцати) календарных дней (включительно) до даты опубликования извещения;

9) заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора субподряда по результатам запроса предложений;

10) заверенную участником копию свидетельства о внесении записи об участнике в единый государственный реестр юридических лиц;

11) заверенную участником копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

12) подписанный договор субподряда с приложениями №№1 - 6 (в двух экземплярах) по выполнению дополнительных работ на строительстве объекта: «КЛ-6кВ от ПС 110/35/6 кВ «Дельта» до ВЛ-6 кВ Ф№2, 18, 19 ПС 35/6 кВ «Южная» г. Мегион», в соответствии с проектом договора субподряда (приложение №2 к настоящей документации).

13) заверенную участником копию свидетельства СРО (с приложениями) о допуске к определенным видам работ, связанных с выполнением договора, выданных саморегулируемыми организациями в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Федеральным законом №315-ФЗ от 01.12.2007г. «О саморегулируемых организациях», с учетом Федерального закона №240-ФЗ от 27.07.2010г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

14) отзывы о выполнении аналогичных работ по предмету запроса предложений (при наличии);

15) копии актов о приемке выполненных Участником работ (форма КС-2) и копия справки о стоимости выполненных Участником работ и затрат (форма КС-3) по аналогичным объектам по предмету запроса предложений;

16) укрупненный график выполнения работ;

17) декларацию соответствия участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством РФ (Приложение № 5 к запросу предложений);

18) форму 1 и 2 бухгалтерской отчетности.

19) иные документы и сведения, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

2.1.2. В случае если извещением о проведении означенного запроса предложений предоставляется возможность подачи предложения и приложенных к нему документов в электронном отсканированном виде (все документы должны быть заверены КЭП) на электронный адрес, указанный в извещении, участник обязан направить заказчику вместе с предложением сканированную копию документа об отправке данного предложения на бумажном носителе в адрес Подрядчика.

2.2. Участник имеет право подать только одно коммерческое предложение.

2.3. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности.

2.4. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

2.5. Требования пунктов 2.3. и 2.4. не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

2.6. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

2.7. Требования к языку Предложения:

2.7.1. Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего:

2.7.2. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык. При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор будет принимать решение на основании перевода.

2.7.3. Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

2.8. Разъяснение Документации по запросу предложений.

2.8.1. Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей Документации по запросу предложений. Запросы на разъяснение Документации по запросу предложений могут подаваться в электронной и письменной форме за подписью руководителя организации или иного ответственного лица Участника.

2.8.2. Организатор в разумный срок ответит на запрос по документации, который он получит не позднее, чем за 2 дня до истечения срока приема Предложения. Если, по мнению Организатора, ответ на данный запрос будет интересен всем Участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем Участникам, подавшим предложения.

2.9. Продление срока окончания приема Предложений:

2.9.1. При необходимости Организатор имеет право продлевать срок окончания приема Предложений.

2.10. Предложение участника должно сохранять свое действие в течение 60 дней после подписания протокола, в соответствии с которым определен победитель, или до даты заключения договора с победителем (в зависимости от того, какая дата наступит раньше).

2.11. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях.

### 2.12. Участник подает заявку на участие в запросе предложений в письменной форме в срок и по форме, установленной в настоящей документации. В извещении о закупке может быть установлено требование о предоставлении заявки и приложенных к ней документов в электронном отсканированном виде до предоставления заявки в адрес Подрядчика в бумажном виде, при этом устанавливается следующие требование к электронным документам:

### - все копии должны быть чётко читаемы, отсканированы в формате pdf.

3.1. Требования к Участникам.

### В настоящем запросе предложений может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.

### Обязательные требования к участникам размещения заказа:

### - соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений;

### - непроведение ликвидации участника запроса предложений или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства на дату подачи предложения;

### - неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях на дату подачи предложения;

### - отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды. Участник запроса предложений считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки по запросу предложений не принято.

### - отсутствие Участника в реестре недобросовестных поставщиков.

### Отбор и оценка предложений.

3.1.1. К участию в данной процедуре запроса предложений допускаются участники, предоставившие до истечения срока, указанного в извещении, предложения, отвечающие требованиям настоящей документации.

    - Отборочная стадия:

3.1.2.1. В рамках отборочной стадии Единая комиссия проверяет:

-   подписанный Договор субподряда с приложениями, его соответствие проекту договора;

- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Документации по существу;

-   соответствие Участников требованиям настоящей Документации;

-   соответствие предложения требованиям настоящей Документации.

3.1.2.2. Также Единая комиссия может запросить у Участников разъяснения или дополнения к их Предложениям, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Единая комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

3.1.2.3. При проверке правильности оформления Предложения Единая комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочёты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения. Единая комиссия с письменного согласия Участника также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

3.1.2.4. По результатам проведения отборочной стадии Единая комиссия имеет право отклонить Предложения в следующих случаях:

- документы не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации;

- не представлены документы, определенные настоящей документацией, либо в таких документах содержаться недостоверные сведения об участнике размещения заказа;

- документы содержат предложения, не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей Документации;

- локально-сметный расчет (Приложение №6 к письму о подаче оферты) не соответствует работам по предмету запроса предложений;

- проведение ликвидации или процедуры банкротства в отношении участника размещения заказа;

- деятельность участника размещения заказа приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату рассмотрения предложений;

- наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

- наличия в предусмотренном законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа;

- цена предложения участника выше стоимости выполняемых работ, указанной в п.8 Общих сведений о процедуре запроса предложений (при наличии начальной (максимальной) цены договора);

- оферта Участника подана на срок менее чем 30 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений;

- предложение подано с нарушением сроков, указанных в извещении;

- участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами и другими материальными возможностями, надёжностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами необходимыми для исполнения условий договора.

3.2. Оценка Предложений

3.2.1. Оценка Предложений осуществляется Единой комиссией после отбора предложений (отборочной стадии – п. 3.1.2 документации) на предмет соответствия указанным требованиям Подрядчика по единственному критерию – цена предложения.

3.3. Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или определение Победителя.

3.3.1. Единая комиссия на своем заседании принимает решение либо по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса предложений, либо по завершению данной процедуры Запроса предложений без определения Победителя и заключения Договора субподряда.

3.3.2. В случае если Предложение какого-либо из Участников окажется существенно лучше Предложений остальных Участников, и это Предложение полностью удовлетворит Подрядчика, Подрядчик определит данного Участника Победителем.

3.3.3 Подрядчик вправе объявить о проведении процедуры переторжки – уточнения участниками цены предложения. Для участия в переторжке приглашаются участники, заявки которых не были отклонены и заняли места с первого по третье. Остальные участники закупочной процедуры, чьи заявки не были отклонены, могут быть приглашены для участия в процедуре переторжки по решению закупочной комиссии. При объявлении процедуры переторжки Подрядчик направляет соответствующее уведомление допущенным к процедуре переторжки Участникам. Процедура переторжки проводится путем подачи уточненного ценового предложения в режиме реального времени через сеть интернет с помощью программы Skype (программа для аудио/видеозвонков). Участники решившие принять участие в переторжке направляют свое подтверждение (Приложение №3 к настоящему запросу предложений) об участии на адрес электронной почты Подрядчика. В случае, если участник не подтвердил своего участия в процедуре переторжки, то Подрядчик рассматривает имеющееся предложение участника. По итогам переторжки Участники направляют Подрядчику новые коммерческие предложения (Приложение №4 к настоящему запросу предложений) на бумажном носителе не позднее следующего дня после проведения процедуры переторжки.

3.3.4. Победителем запроса предложений признается участник, цена предложения которого по итогам переторжки меньше чем у остальных участников. Решение Единой комиссии оформляется протоколом заседания комиссии.

3.3.5. Если, по мнению Единой комиссии, возможностей для улучшения Предложений Участников не предвидится и проведение дальнейших этапов бессмысленно, Единая комиссия вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса предложений без выбора Победителя.

3.4. Подписание Договора субподряда.

3.4.1. Договор субподряда между Подрядчиком и Победителем подписывается в течении 10 календарных дней с момента размещения итогового протокола на официальном сайте..

3.4.2. Условия Договора субподряда определяются в соответствии с требованиями Подрядчика, указанными в настоящей документации.

3.5. Организатор вправе отказаться от проведения запроса предложений в любой момент до принятия итогового решения по запросу предложений. Настоящий запрос предложений не является офертой или публичной офертой Подрядчика, процедура запроса предложений не является процедурой проведения конкурса. Подрядчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед исполнителями.

3.6. В случае уклонения победителя от заключения договора субподряда, Подрядчик вправе рассмотреть предложение участника, заявке которого присвоен №2 в итоговом протоколе и срок действия оферты, которой не истек, и заключить договор субподряда с участником, заявке которого присвоен №2 в итоговом протоколе. В случае уклонения участника, заявке которого присвоен №2 в итоговом протоколе от заключения договора субподряда, Подрядчик вправе рассмотреть предложение участника, заявке которого присвоен №3 в итоговом протоколе и срок действия оферты, которой не истек, и заключить договор субподряда с участником, заявке которого присвоен №3 в итоговом протоколе.

Генеральный директор

ОАО «ГЭС»                                                                                                                                     А.А. Алтапов

Приложение №1 к документации

по запросу предложений №11зп

Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

Письмо о подаче оферты

Форма письма о подаче оферты (на бланке организации)

начало формы

| «_____»_______________ года №________________________ | Генеральному директору ОАО «Городские электрические сети» Алтапову Анатолию Александровичу |
| --- | --- |

Изучив Извещение о проведении запроса предложений №11зп, размещенное на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте Подрядчика www.gesmegion.ru (раздел «размещение заказа»), и Документацию по запросу предложений №11зп, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор субподряда на ____________________________________________

________________________________________________________________________

(краткое описание продукции (услуг, работ))

на условиях и в соответствии с ценовым предложением, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму на общую сумму, __________________________________ руб. ___ коп, кроме того НДС 18% в сумме_________________________

Данные работы мы обязуемся выполнить в _______________ срок. (обязательно для заполнения)

Данное предложение сохраняет свое действие в течение 60 дней после подписания протокола, в соответствии с которым определен победитель, или до даты заключения контракта с победителем (в зависимости от того, какая дата наступит раньше).

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- ______________________;

- ….

Контактное лицо от участника по вопросу участия в запросе предложений №11зп: _____________________(ФИО)________________(Тел.)

______________________e-mail.

[Рекомендованный перечень:

— на ____ листах;

Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.]

Иные документы (требуемые документацией)

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению:

- Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

- Участник должен указать стоимость работ цифрами и словами, в рублях, с НДС. Если в отношении участника применяется упрощенная система налогообложения (НДС не облагается), об этом указывается после стоимости.

Приложение №1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Сведения об Участнике

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма Участника – юридического лица (на основании учредительных документов) Фамилия, имя, отчество Участника – физического лица |  |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) |  |
| 3 | Почтовый адрес (для юридического лица) |  |
| 4 | Паспортные данные (для физического лица) |  |
| 5 | Контактное лицо, номер телефона (с указанием кода города, района) ИНН КПП ОГРН ОКПО e-mail (для уведомлений Заказчика) Факс (для уведомлений Заказчика) |  |
| 6 | Для участия в переторжке: логин Skype (программы для аудио/видеозвонков) чем подтверждаем наличие у себя данного программного обеспечения, доступа в интернет на момент проведения торгов, а также оборудования для аудиосвязи на своем рабочем месте (динамики-микрофон) |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Приложение №3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Участник запроса предложений________________________________________

Опыт выполнения аналогичных предмету запроса предложений по характеру и объему работ за последние два года

| Наименование и характеристика * объекта | Заказчик (наименование организации, тел.) | Период выполнения работ | Объем СМР, тыс. руб. | Особые условия выполнения работ | Виды работ, выполненные участником запроса предложений собственными силами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата начала | Дата окончания | общий (в случае генподряда) | в т.ч. выполненный собственными силами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Опыт выполнения строительно-монтажных работ |
| Текущая загрузка |
| Общий стаж выполнения проектных работ электросетевого строительства |

Требования к заполнению формы:

- Опыт выполнения работ должен быть предоставлен за последние два года (подтверждается копиями договоров, копиями справок по формам КС-2 и КС-З по представленным договорам).

- Опыт подтверждается работами схожими с предметом запроса предложений (будут учитывать только те договоры, в которых предмет договора схожий с предметом запроса предложений)

- Суммарная стоимость выполняемых работ, характеризующих наличие опыта у участника, должна быть не менее 600 000,00 руб.

Примечания.

*- по линейным объектам: протяженность линий;

- по площадочным объектам: производительность, мощность, габариты;

- по линиям связи: тип (вид), протяженность:

- по воздушным переходам: высота переходных опор, протяженность перехода и т.д..

К форме приложить копии отзывов Заказчиков о качестве выполненных работ.

Приложение №4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Участник запроса предложений________________________________________

Сведения о персонале, имеющимся в организации,  в т.ч. предполагаемом для выполнения работ по предмету запроса предложений

| Категории персонала | Общая численность персонала по организации, чел. | В т.ч. предполагаемый для реализации работ по предмету торгов | В т.ч. занятого на других объектах в период выполнения работ по предмету запроса предложений, чел |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность, чел | Средний опыт работ в должности | Разряд (класс) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Инженерно-технический персонал, всего |  |  |  |  |  |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| руководители |  |  |  |  |  |
| начальники отделов и служб аппарата |  |  |  |  |  |
| прорабы и мастера |  |  |  |  |  |
| специалисты по контролю качества |  |  |  |  |  |
| Рабочие основных строительных специальностей, всего, |  |  |  |  |  |
| электромонтеры - линейщики |  |  |  |  |  |
| сварщики |  |  |  |  |  |
| Монтажники |  |  |  |  |  |
| Рабочие прочих специальностей (дать с расшифровкой) |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |

| (дата) |  | (подпись, печать) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (Ф.И.О., должность) |

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Участник запроса предложений________________________________________

Перечень производственных мощностей, машин, механизмов и оборудования, имеющихся в организации и в т.ч. предполагаемых для выполнения работ по предмету запроса предложений(

| №№ п/п | Наименование, тип, марка | Год выпуска | Основная техническая характеристика | Всего, шт. | В т.ч. предполагаемые для выполнения работ по предмету запроса предложений, | В т.ч. занятые на других объектах в период выполнения работ по предмету запроса предложений, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Состояние | Право владения (собственность, аренда, лизинг) | Количество, шт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Здания административно-хозяйственного назначения |
| Здания производственного назначения (с необходимой инфраструктурой для выполнения работ по предмету запроса предложений) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины для подготовительных и земляных работ (ямобур, экскаватор, бульдозер и пр.) |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузоподъемные машины и механизмы (автокран и пр.) |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочное оборудование |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и оборудование для производства очистных, изоляционных и специальных работ |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и оборудование для производства общестроительных работ (экскаватор, бульдозер, грузовые а/м с полуприцепом (прицепом) |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортные средства |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальные машины и оборудование для прокладки кабелей связи |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальные машины и оборудование для строительства ВЛ и сооружений ЭХЗ |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и приборы, применяемые для пусконаладочных работ |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочее оборудование |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего единиц техники: |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:     1.Форма заполняется по каждой единице технике построчно.  2. Форма заполняется участником и по каждому субподрядчику

| (дата) |  | (подпись, печать) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (Ф.И.О., должность) |

Приложение №6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Участник запроса предложений________________________________________

Ценовое предложение Участника должно быть достоверно и обосновано в прилагаемом сметном расчете (калькуляции затрат).

Сметный расчет (калькуляция затрат) должен быть экономически рациональным и соответствовать фактическим объемам работ, техническому заданию, утвержденному проекту. Расценки, коэффициенты, индексы должны соответствовать действующим государственным, федеральным, территориальным нормам, применяемым в месте нахождения объекта.

В случае несоответствия перечисленным требованиям, предоставленный сметный расчет (калькуляция затрат) отклоняется.

Расчет цены предложения предоставляется в виде смет на строительно-монтажные и пусконаладочные работы (со ссылкой на нормативные документы), подписанные уполномоченным представителем Участника.

| (дата) |  | (подпись, печать) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (Ф.И.О., должность) |

Приложение №7 к письму о подаче оферты

Сведения о материально-техническом обеспечении служб контроля качества выполняемых работ, включая лаборатории, и сертификации системы менеджмента качества в организации

| №№ п/п | Оборудование, приборы и лаборатории*, тип, марка | Год выпуска | Основные технические характеристики | Всего, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Сведения о наличии сертификата ГОСТ Р ИСО 9001 | Номер, дата выдачи | Сертификация в стадии оформления |
| --- | --- | --- |

| (дата) |  | (подпись, печать) | (Ф.И.О.,должность) |
| --- | --- | --- | --- |

Представить

- Перечень применяемых лабораторий, оборудования и приборных комплексов, их технические характеристики и количество;

- сведения о наличии сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (при наличии сертификата прилагается копия);

- состав и квалификацию персонала лаборатории;

- ксерокопии аттестатов лабораторий и персонала.

Приложение №2 к документации

по запросу предложений №11зп

# Договор субподряда № _____________

по выполнению дополнительных работ на строительстве объекта: «КЛ-6кВ от ПС 110/35/6 кВ «Дельта» до ВЛ-6 кВ Ф№2, 18, 19 ПС 35/6 кВ «Южная» г. Мегион»

г. Мегион                                                                                                «____» ______________ 2015г.

Открытое акционерное общество «Городские электрические сети» (Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0120.03-2010-8605017251-С-161 от 30.07.2012г., выданное Некоммерческим партнерством «Организация профессиональных участников строительного рынка), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Алтапова Анатолия Александровича, действующего на основании Устава и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», (Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №________________________ от __________, выданное ____________), в лице ________________________________, действующего на основании ____________, вместе именуемые «Стороны», на основании решения Единой комиссии по запросу предложений №11зп (протокол №_____ от _________ 2015г.) заключили настоящий договор субподряда, о нижеследующем:

# 1. Предмет договора

1.1. Подрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется выполнить дополнительные работы на строительстве объекта: «КЛ-6кВ от ПС 110/35/6 кВ «Дельта» до ВЛ-6 кВ Ф№2, 18, 19 ПС 35/6 кВ «Южная» г. Мегион» (далее Объект), с применением давальческого оборудования Подрядчика, включающие в себя:

- выполнение строительно-монтажных работ, в том числе сооружение/демонтаж временных зданий и сооружений;

- выполнение пуско-наладочных работ, включая индивидуально-функциональное и комплексное опробование совместно с эксплуатирующей организацией назначенной Подрядчиком,  проведение приемосдаточных испытаний в соответствии с ПУЭ Гл. 1.8;

- устранение дефектов;

- возврат земель землепользователям с подписанием справок о возврате земельных участков землепользователям, а также совместно с Подрядчиком оформление и утверждение в местной администрации Акта приемки-передачи рекультивированных земель по доверенности Подрядчика;

- сдачу Объекта в эксплуатацию и выполнение обязательств в течение Гарантийного  срока;

- при необходимости разработать рабочую документацию;

- поставку на строительную площадку всех материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ и услуг по настоящему договору (за исключением материалов и оборудования, входящих в поставку Подрядчика и указанных в Приложении № 7)

- иных неразрывно связанных со строящимся Объектом работ.

1.2. Субподрядчик обязан выполнить работу в соответствии с технической и проектно-сметной документацией, Протоколом согласования договорной цены и Календарным планом производства работ. Никакая другая работа Субподрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по Договору субподряда.

1.3. Субподрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

1.4. Субподрядчик изучил все материалы Договора субподряда и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ. При выявлении ошибок в исполнительной документации, допущенных при проектировании объекта или невозможности выполнения принятых проектом технических решений, Субподрядчик обязан уведомить Подрядчика в срок, указанный в п.4.4.15 настоящего договора субподряда. В противном случае корректировка проекта и сроков выполнения работ по настоящему договору субподряда не допускаются.

# 2. 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ и затрат по настоящему Договору субподряда (далее – цена) определяется на основании предложения Субподрядчика и результатов процедуры размещения заказа и составляет _________________ (_________________) руб. ___ коп., кроме того НДС (18%) ____________ руб. (____________________) руб. _____ коп. и зафиксирована в Протоколе согласования договорной цены (приложение №1 к настоящему договору).

2.2.  Стоимость услуг Генподряда составляет 5% от суммы указанной в п.2.1. настоящего Договора субподряда.

Оплата Генподрядных услуг субподрядчиком подрядчику производится согласно актам выполненных работ.

2.3. В стоимость работ по договору субподряда должны быть включены затраты: на транспортировку, разгрузку-выгрузку, командировочные расходы, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена договора субподряда является фиксированной и не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора субподряда, за исключением случая, установленного в соответствии с пунктом 15.1 Договора субподряда.

2.4.  Цена Договора субподряда определена на весь срок выполнения работ.

2.5. Изменение объемов работ и их стоимость в соответствии с пунктом 15.1. Договора субподряда оформляются сторонами в форме дополнительного соглашения и утверждения сметы на дополнительные работы.

2.6. Оплата выполненных работ (этапа работ) производится в течение 60 календарных дней после подписания Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС3) и акта приемки законченного строительством объекта (Форма № КС11), а также предоставление субподрядчиком исполнительной документации по объекту строительства.

2.7. Расчеты по настоящему договору производятся в безналичной форме с учетом требований, предусмотренных пунктами 14.6., 14.10 настоящего Договора субподряда.

# Сроки выполнения работ

  - Сроки выполнения работ субподрядчиком определяются календарным планом (Приложение №2 к настоящему договору).

- Права и обязанности сторон

4.1. Права Подрядчика:

4.1.1. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Субподрядчиком работы по Договору субподряда, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность;

4.1.2. Отказаться от оплаты работы (этапа работы) в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным договором субподряда;

4.1.3. Требовать возмещение убытков, причиненных по вине Субподрядчика;

4.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов и приобретаемого (или изготовляемого) оборудования.

4.2. Обязанности Подрядчика:

4.2.1. В течение 5 календарных дней с момента заключения договора субподряда передает Субподрядчику проектно-сметную и иную нормативно-техническую документацию, разрешения и согласования соответствующих органов власти. Предоставляет по запросам Субподрядчика иную информацию, необходимую для выполнения договора субподряда или содействует в её получении.

4.2.2. Осуществляет поэтапную приемку выполненных Работ, а также приемку законченного строительством Объекта, выполненных Субподрядчиком, в порядке, предусмотренном в Разделе 5 настоящего Договора субподряда.

4.2.3. Осуществлять технический надзор за строительством.

4.2.4. Исполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора субподряда.

4.3. Права Субподрядчика:

4.3.1. Получить от Подрядчика оплату за принятую без замечаний работу.

4.3.2. Запрашивать у Подрядчика информацию, необходимую для выполнения Договора субподряда.

4.4. Обязанности Субподрядчика:

4.4.1. Выполнить все работы, указанные в п.1.1., в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором субподряда и сдать объект Подрядчику в установленный срок, в соответствии с п.3.1. Договора субподряда. Любые отклонения от рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Субподрядчик обязан согласовать с Подрядчиком. Своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений на право производства земляных работ (ордер на производство земляных работ), требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с последующей их передачей Подрядчику после окончания означенных работ.

Представить исполнительно-техническую документацию в соответствии с требованиями ВСН-123-90, РД 11-02-2006, СНиП 03.01.04-87 п.3.5.

В течение 5 календарных дней с момента заключения договора субподряда направляет уполномоченного представителя для получения проектно-сметной и иной нормативно-технической документации, разрешений и согласований соответствующих органов власти.

4.4.2. Обеспечить:

- производство строительно-монтажных и демонтажных работ в полном соответствии с проектной документацией, графиком производства работ и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своими силами и за свой счет своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в оговоренные с Подрядчиком сроки и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- фотофиксацию видов и этапов выполняемых работ, оформить отдельным томом при формировании исполнительно-технической документации.

- оформление при сдаче Подрядчику выполненных работ по актам о приемке выполненных работ (Форма № КС2) и справках о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС3):

- «Исполнительной документации» на выполненный объем работ и услуг за отчетный период, по утвержденной рабочей документации, оформленной в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП);

- «Ведомости монтажа оборудования» за отчетный месяц;

- «Ведомости смонтированного оборудования» с подтверждающими документами (счет-фактура, договор поставки, товарно-транспортная накладная).

- своими силами и средствами получение ордера (разрешения) в МО на производство земляных работ.

4.4.3. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и осности.

4.4.4. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.

4.4.5. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

4.4.6. При готовности объекта известить об этом Подрядчика в 5-ти дневный срок согласно требованиям СНиП 3.01.04-87 п.3.3.

4.4.7. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Подрядчика.

4.4.8. Немедленно известить Подрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Поставщиками материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.4.9. Субподрядчик не вправе выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

4.4.10. Передать по окончанию строительства Подрядчику исполнительную документацию (3 экземпляра на бумажном носителе, согласованном с управлением архитектуры и земельным комитетом, и в электронном виде

Исполнительная съемка законченного строительствам объекта должна быть выполнена в соответствии с требованиями, определенными действующими нормативными документами в области строительства, а именно:

1) ГОСТ Р 51872-2002 "Документация геодезическая исполнительная";

2) СНиП 11-02-96 и СП 11-104-97 "Инженерные изыскания для строительства";

3) СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве".

Основные требования к предоставляемой исполнительной съемке.

- Исполнительной съемка должна быть выполнена в формате МаpInfo в системе координат, принятых для кадастрового учета на территории ХМАО-Югры в соответствии с совместным приказом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре и Филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по ХМАО-Югре от 04.05.2012 г. № П-108/55 «Об организации перехода к местной системе координат»;

- Исполнительная съемка должна быть передана в электронном виде в формате МаpInfo с приложением файлов условных обозначений в электронном виде, которые использовались изготовителем работ (CustSymb, Mapinfow.pen и шрифты *ttf.) и на бумажной основе, содержащей угловой штамп в соответствии с ГОСТ Р 51872-2002.

- Исполнительная съемка должна содержать высотные отметки в Балтийской системе высот.

- Исполнительная съемка должна быть изготовлена с применением соответствующих условных обозначений, содержать наименования, характеристики, геометрические параметры, конструкций и частей строений, сооружений, объектов капитального строительства и линейных сооружений (инженерных сетей), расположенных в границах охранных зон построенного объекта электросетевого хозяйства и не относящихся к объектам электросетевого хозяйства, с указанием их технических характеристик. На исполнительной съемке должны быть нанесены красными сплошными линиями границы охранных зон. Границы охранных зон определяются в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

В исполнительной документации должны быть приведены данные о названии проектной организации, согласованиях проектной документации, выданных разрешениях и ордерах, а также о наличии или отсутствии отклонений от проекта и согласовании этих отклонений.

4.4.11. В период выполнения Работ в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации ведет Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной документации на предъявляемые к приемке Работы ежемесячно предъявляются Подрядчику одновременно с Актами о приемке выполненных работ (Форма № КС2). Предоставлять по запросам Заказчика информацию о ходе исполнения договора.

4.4.12. При выявлении ошибок в процессе выполнения работ, ошибок в произведенных разбивочных и геодезических работах, вносить исправления за свой счет, без дополнительной оплаты. При выявлении ошибок, допущенных при проектировании объекта или невозможности выполнения принятых проектом технических решений уведомить Подрядчика в срок, указанный в п.4.4.15 настоящего договора субподряда.

4.4.13. Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Подрядчика. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Подрядчика или уполномоченного им лица, а также присутствия указанных лиц при проведении работ и испытаний, одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Субподрядчика от ответственности за качество используемых материалов, оборудования, выполненных работ и соблюдения требований проекта, строительных норм и правил.

4.4.14. Вести общий журнал производства работ в соответствии с требованиями Раздела 9 настоящего Договора, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Субподрядчика и оформить его в срок, указанный в п.4.4.15 настоящего договора.

4.4.15. Начинает производство строительно-монтажных работ на объекте не позднее 5 (Пяти) календарных дней после согласования ППР с Подрядчиком, письменно уведомив о начале работ Подрядчика. При необходимости Субподрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в Надзорные органы РФ, собственникам инженерных коммуникаций, в охранных зонах которых предполагается осуществлять строительство, Проект производства работ (ППР) на отдельные виды работ для получения разрешения на их выполнение.

4.4.16. Ежемесячно, в срок до 25 (Двадцать пятого) числа текущего месяца разрабатывает и согласовывает с Подрядчиком:

- месячно - суточные графики выполнения работ (Приложение 3) на следующий месяц;

- графики поставки материалов и оборудования Субподрядчиком (Приложение 4) на следующий месяц.

4.4.17. В счет договорной цены, своими силами и средствами строит, при необходимости, дополнительные инженерные сооружения, обеспечивающие безопасность переездов, а также приводит техническое состояние конструкций дорог, задействованных Субподрядчиком в транспортных операциях строительства к состоянию соответствующему началу строительства.

Обеспечивает в процессе проведения строительных работ собственными силами и в счет договорной цены систематическую уборку Объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов образующихся в результате производственной деятельности. Заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства в счет договорной цены.

4.4.18. Выполняет в полном объеме работы по технической и биологической рекультивации земель с последующим оформлением Акта по приему-передаче восстановленных (рекультивированных) земель совместно с Представителями Подрядчика и утверждением Председателем постоянной комиссии по рекультивации земель района/города соответствующего субъекта РФ (согласно Приказа Минприроды РФ № 525, Роскомзема № 67 от 22.12.1995 г.). Обеспечивает  сохранение земельного участка, переданного Субподрядчику на период выполнения Работ  и обязуется проводить мероприятия, предусмотренные действующим законодательством РФ.

При производстве работ на территории лесного фонда, выполнять требования законодательства по освоению лесных угодий.

4.4.19. В счет договорной цены, своими силами и средствами обеспечивает сооружение/демонтаж и/или аренду Временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения Работ и услуг, размещения Персонала Субподрядчика, по нормам не ниже предусмотренных законодательством РФ.

4.4.20. В случае если будет предоставлен аванс, Субподрядчик ежемесячно представляет Подрядчику отчет об использовании полученных в виде авансов средств (копии платежных документов, договоров  на размещение заказа).

4.4.21. Предоставлять в письменном виде информацию по выполнению обязательств по настоящему договору субподряда в течение 10 дней с момента получения письменного запроса Подрядчика.

4.4.22. Предоставлять справки от собственника о факте демонтажа и складирования оборудования и материалов.

4.4.23. Еженедельно (отчетный день недели – четверг до 17 часов 00 мин местного времени), ответственные лица, назначенные в соответствии с п.4.4.1. настоящего договора субподряда, предоставляют письменный отчет о выполненных работах и мероприятиях по настоящему договору субподряда (Приложение №6 к настоящему договору), путем направления на адрес электронной почты: zariy@mail.ru, а также по факсу 8(34643) 3-72-71.

5. Сдача и приемка работ

5.1. Подрядчик назначает представителя, который от его имени совместно с Субподрядчиком осуществляет приемку выполненных работ путем составления акта.

5.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Субподрядчиком и Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим договором субподряда, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его заключения.

5.3. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Подрядчиком. Участие и полномочия представителей органов местной власти, в данной комиссии, осуществляются в соответствии с законодательными актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или органов местного самоуправления.

5.4. Субподрядчик передает Подрядчику за 30 дней до начала приемки законченного строительством объекта два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

5.5. При сдаче работы после окончания строительства Субподрядчик обязан сообщить Подрядчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Подрядчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

5.6. Приемка выполненных работ осуществляется путем подписания акта о приемке выполненных работ (Форма № КС2) с ведомостью смонтированного оборудования, а также журнала выполненных работ (Форма №КС-6а) (начиная с первоначального предъявления выполнения и до окончания строительства) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС3), которые ежемесячно предъявляются Субподрядчиком Подрядчику.

5.7. Подрядчик принимает от Субподрядчика прочие работы и затраты по Главе 9 при наличии документов, подтверждающих фактическое выполнение работ и затрат.

5.8. Невыполненные по утвержденной сметной документации Субподрядчиком работы, а также работы без подтверждающих документов, Подрядчиком к оплате не принимаются.

5.9. Приглашение на приемку законченных работ, скрытых работ и проведения испытаний направляется представителем Субподрядчика представителю Подрядчика не позднее, чем за 72 часа до начала планируемой процедуры.

5.10. Акт приемки законченного строительством объекта (Форма № КС11) оформляется Субподрядчиком и Подрядчиком не позднее 30 календарных дней со дня подписания последнего акта о приемке выполненных работ (Форма № КС2) и оформления акта о приеме-передаче оборудования в монтаж по форме ОС-15.

5.11. По отдельным видам ответственных конструкций и систем (несущие конструкции. Электротехнические работы, слаботочные устройства и т.п.) составляются акты промежуточной приемки и/или испытаний.

5.12. Для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по строительству представитель Подрядчика и Субподрядчика проводят по мере необходимости технические совещания.

6. Гарантии качества по сданным работам

6.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Субподрядчиком по договору субподряда.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта (Форма № КС11) и переданного к эксплуатации  объекта.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Субподрядчика, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Подрядчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Подрядчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Подрядчика, а также на случаи нарушения правил эксплуатации.

6.5. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Подрядчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

6.6. При отказе Субподрядчика признать свою вину в выявленных дефектах (при наличии акта комиссии независимых экспертов) и устранить недостатки своими силами по требованию Подрядчика, Подрядчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию и оплатить эти работы по действующим расценкам. Оплата квалифицированной экспертизы и ремонтных работ осуществляется за счет виновной стороны.

# 7. Обеспечение материалами и оборудованием

7.1. Субподрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии со сметной документацией.

7.2. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Подрядчику за 5 дней до начала производства строительно-монтажных работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

7.3. Субподрядчик, монтирующий оборудование, обязан использовать документацию предприятия – изготовителя, необходимую для монтажа.

7.4. Субподрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

7.5. Субподрядчик несет ответственность за сохранность переданного давальческого оборудования Подрядчика, соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

7.6.  Подрядчик осуществляет поставку материалов и (или) оборудования в соответствии с Графиком поставки Материалов и Оборудования (Приложение№ 7) и несет ответственность за качество и сроки поставляемых Материалов и Оборудования.

8. Строительная площадка

8.1. Производство геодезических работ в процессе выполнения строительно-монтажных работ, геодезический контроль точности геометрических параметров входит в обязанности Субподрядчика.

8.2. Субподрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории, а также обязан соблюдать нормы природоохранного законодательства.

8.3. Субподрядчик обязуется вывезти в 5-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта (Форма № КС11) освободить территорию строительной площадки от принадлежащих ему строительных машин, оборудования, инвентаря, инструментов, строительных материалов и иного имущества, а также строительного мусора.

9. Журнал производства работ

9.1. С момента начала работ и до их завершения Субподрядчик  ведёт общий журнал производства работ на русском языке. Форма журнала согласовывается  Подрядчиком и Субподрядчиком. Каждая запись в журнале подписывается Субподрядчиком и представителем Подрядчика.

9.2. Исполнителем работ в журнале ежедневно отражается ход выполнения всех видов  работ, данные о проведении испытаний, а также все имевшие место, в том числе и по согласованию с представителем Подрядчика отступления от утвержденной сметной документации.

9.3. Представитель Подрядчика осуществляет контроль правильности ведения журнала исполнителями работ и своей подписью подтверждает свое одобрение ходом выполнения работ и результатов испытаний.

9.4. Если Подрядчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов, оборудования  или записями Субподрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Субподрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Подрядчика, о чем Субподрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

10. Охрана строительной площадки и объекта

10.1. Охрану строящегося объекта осуществляет Субподрядчик. Охрану построенного объекта, принятого по актам приемки объекта в эксплуатацию объект строительства (Форма № КС11) осуществляет Подрядчик до передачи объекта эксплуатирующей организации.

10.2. Расходы Субподрядчика по охране объекта включены в договорную цену и дополнительной компенсации Подрядчиком не предусматривают.

11. Скрытые строительные работы

11.1. Скрытые работы должны приниматься представителем Подрядчика. Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Подрядчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ с исполнительными схемами (согласованными с Подрядчиком и уполномоченным представителем собственника пересекаемых инженерных сооружений, а также уполномоченным представителем собственника инженерных сооружений, в охранной зоне которых производятся работы). Субподрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Подрядчику о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных скрытых строительных работ, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Подрядчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых строительных работ, ответственных конструкций и систем, то Субподрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Субподрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Подрядчика производится за его счет.

11.2. В случае, если представителем подрядчика внесены в журнал производства строительно-монтажных работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Субподрядчиком без письменного разрешения Подрядчика, за исключением случаев неявки представителя Подрядчика для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Подрядчика (представитель Подрядчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Субподрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Подрядчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

11.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Подрядчика и Субподрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

# 12. Право собственности

12.1. До подписания акта приемки объекта в эксплуатацию объект строительства (Форма № КС11) находится в ведении (управлении) Субподрядчика и он несет полную ответственность за риск его уничтожения и повреждения.

# 13. Правила безопасности при проведении работ

13.1. Субподрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

13.2. Все используемые в производстве работ строительные машины, механизмы, инструмент, грузоподъемные механизмы и автотранспортные средства должны отвечать установленным требованиям по безопасности, иметь паспорта или иные документы проверки технического состояния и разрешенных сроков эксплуатации.

13.3. Подрядчик не несет ответственности в отношении выплаты установленной законом компенсации за причиненный ущерб, несчастный случай, травму или гибель рабочего или иного лица нанятого для выполнения работ Субподрядчиком за исключением случаев возникших вследствие действий или упущений Подрядчика.

13.4.  Субподрядчик обеспечивает персонал на случай возникновения на строительной площадке нештатных ситуаций, средствами связи, адресами и телефонами аварийных и медицинский служб, средствами первой помощи, средствами индивидуальной защиты, включая спецодежду и спецпитание.

13.5. Субподрядчик обязан незамедлительно уведомить представителя Подрядчика о любом происшествии на строительной площадке, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мер по скорейшему устранению последствий происшествия.

14. Ответственность Сторон

14.1. Стороны несут ответственность за надлежащее, полное и своевременное исполнение своих обязательств по договору субподряда.

14.2. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Подрядчик вправе назначить Субподрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Субподрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора субподряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет Субподрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

14.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

14.4. При невыполнении обязательств по договору, кроме уплаты неустойки, Субподрядчик возмещает в полном объеме понесенные Подрядчиком убытки.

14.5. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором субподряда, Подрядчик вправе в судебном порядке потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

14.6. Все штрафные санкции, предусмотренные п.14.9. Договора, Подрядчик вправе удержать из суммы очередного платежа за выполненные работы, подлежащего перечислению Субподрядчику, с письменным уведомлением субподрядчика за 3 (три) рабочих дня.

14.7. В случае если Субподрядчик не предоставил Представителю Подрядчика, в соответствии с пунктом 4.4.16. Договора субподряда, месячно - суточные графики выполнения работ (Приложение 3) на следующий месяц, Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки в соответствии с указанной статьей.

14.8. В случае задержки Субподрядчиком срока завершения работ по Объекту в соответствии с Календарным планом производства работ и/или в случае несвоевременного освобождения строительной площадки от собственной строительной техники и расходных материалов, неиспользованных материалов и оборудования поставки Субподрядчика, Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от договорной цены за каждый день просрочки, но не более 50% (пятидесяти процентов) от договорной цены.

14.9. За нарушение Субподрядчиком сроков:

- выполнения отдельных видов работ (срыв календарного плана) Субподрядчик оплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости данного вида работ в соответствии с протоколом договорной цены за каждый день просрочки;

- сдачи работ Подрядчику Субподрядчик выплачивает неустойку в размере 0,1% от цены договора за каждый день задержки окончания работ.

14.10. За задержку более чем на 10 (Десять) календарных дней сроков устранения, указанных в предписаниях Организации независимого технического надзора, гос.стройнадзора или Представителя Подрядчика брака, дефектов и/или недоделок в выполненных Субподрядчиком Работах, выявленных в течение Срока действия Договора, Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки.

14.11. В случае невыполнения Субподрядчиком требований Подрядчика, Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в случае не устранения замечаний в части:

- отсутствия исполнительной документации на выполненные работы более 3 (трех) календарных дней (после согласованного Подрядчиком срока);

- невыполнения требований Подрядчика по соблюдению правил и норм техники безопасности в течение 3 (Трех) календарных дней (после согласованного Подрядчиком срока);

- невыполнения Субподрядчиком требований Подрядчиком о приостановке производства работ на Объекте по замечаниям, связанным с допущенными Субподрядчиком в процессе производства работ отступлениями от требований проектной документации.

- нарушения Субподрядчиком п.4.4.21. Договора субподряда.

14.12. В случае нарушения Субподрядчиком пункта 4.4.23. Договора Субподрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый не предоставленный отчет.

14.13. Предъявления Сторонами неустоек/пени/штрафов и/или санкций за нарушение условий Договора субподряда, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Договору субподряда, производится письменно путём направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещения. При этом письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за  нарушение условий договорных обязательств.

# 15. Внесение изменений в договор субподряда

15.1. Подрядчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют технических характеристик объекта в соответствии с проектной документацией, по которой ведется строительство. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Подрядчика, он обязан согласовать его с проектной организацией, выполнившей проект, после чего направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Субподрядчика с указанием увеличить или сократить объем указанной работы, включенной в настоящий договор субподряда. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ по строительству, Субподрядчик приступает к их выполнению только после заключения сторонами дополнительного соглашения, которое с момента заключения становиться неотъемлемой частью настоящего Договора субподряда.

При изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренными договором, Подрядчик по согласованию с Субподрядчиком вправе изменить первоначальную цену пропорционально объему таких работ, а при внесении соответствующих изменений в договор субподряда в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Подрядчик обязан изменить цену Договора субподряда указанным образом.

15.2. Срок окончания работ, установленный п. 3.1. может быть изменен по соглашению сторон.

15.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она оформлена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

16. Прекращение договорных отношений

16.1. Подрядчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора субподряда в случае:

- просрочки Субподрядчиком выполнения работы (этапа работы) более чем на 30 дней;

- несоблюдения Субподрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку сдачи полного объема работ более, чем на 30 дней;

- в соответствии с п.14.2 настоящего договора.

16.2. В случае одностороннего отказа от исполнения договора Подрядчик обязан уведомить Субподрядчика о своем намерении путем направления ему соответствующего уведомления на указанный в договоре субподряда почтовый адрес

16.3. Субподрядчик не вправе в одностороннем порядке в соответствии с п. 2 ст. 719 ГК РФ отказаться от исполнения договора.

# 17. Обстоятельства непреодолимой силы

17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору субподряда, если оно явилось следствием перечисленных ниже обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны сторонам на момент заключения Договора субподряда:

- война, военные действия (с объявлением войны или без него), вторжение или враждебные действия иностранных государств;

- восстание, революция, мятеж, введение военной диктатуры, гражданская война;

- бунт, волнения, беспорядки и забастовки (за исключением персонала Субподрядчика);

- радиационное излучение на строительной площадке, превышающее предельно-допустимые нормы установленные органами исполнительной власти, боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества;

- природные и техногенные катастрофы, такие как землетрясения, наводнения, пожары, ураган, тайфун, цунами, извержение вулкана, сход лавин и оползней и т.д.

17.2. Если одна из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору субподряда вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана немедленно уведомить другую сторону о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено.

17.3. После направления такого уведомления сторона освобождается от исполнения перечисленных в уведомлении обязательств на все время действия обстоятельства непреодолимой силы.

17.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о прекращении действия на нее такого обстоятельства, при этом срок исполнения обязательств по Договору субподряда отодвигается на срок, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также устранялись последствия, вызванные этими обстоятельствами.

17.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, стороны обсудят возможность и целесообразность продолжения строительства, или прекращения договорных отношений.

17.6. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства по Договору субподряда.

18. Разрешение споров между Сторонами

18.1. Любой спор, разногласие, требование или претензия, возникающие из настоящего Договора, либо его нарушения, прекращение договора или недействительность, подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

# 19. Сроки действия договора субподряда

19.1. Настоящий Договор субподряда вступает в силу с момента заключения и действует до полного выполнения обязательств Сторонами по договору, включая гарантийные обязательства Субподрядчика по настоящему Договору.

19.2. Стороны договорились, что подписанные скрепленные печатями сканированные, факсимильные, иные копии настоящего Договора имеют юридическую силу оригиналов Договора до момента обмена Сторонами оригиналов Договора.

20. Заключительные условия

20.1. В случае изменения наименования, юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия решения о таком изменении, уведомить об этом друг друга письменно.

20.2. Настоящий Договор субподряда составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

20.3. Настоящий договор субподряда включает следующие приложения:

- Приложение №1: Протокол согласования договорной цены;

- Приложение №2: Календарный план производства работ;

- Приложение №3: Образец месячно-суточного графика выполнения работ;

- Приложение №4: Образец графика поставки материалов и оборудования Подрядчиком;

- Приложение №5: Образец еженедельного отчета;

-Приложение №6 График поставки материалов и оборудования

20.4. Все приложения, указанные в п.20.3. являются неотъемлемой частью настоящего договора.

# 21. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Подрядчик: ОАО «Городские электрические сети» Юридический/почтовый адрес: 628681, Россия, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Мегион улица Южная д. 10 , тел. (34643) 2-18-42, факс: (34643) 3-72-71 Email: zariy@mail.ru ИНН 8605017251 КПП 860501001 р/счет № 40702810700100000069 в филиал «Западно-Сибирский» Публичного акционерного общества «Ханты – Мансийский банк Открытие» к/счет № 30101810771620000782 БИК 047162782 | Субподрядчик: Юридический/почтовый адрес:________________________, тел/факс, Email: ИНН _______________ КПП _________________ р/с ____________________ в ________________________ к/с ______________________ БИК _____________________ |
| --- | --- |
| Подрядчик: | Субподрядчик: |
| ____________________/А.А. Алтапов/ М.п. | ____________________/______________/ М.п. |

Приложение №1

к договору субподряда № ___________

от «_____ » __________ 2015г.

# Субподрядчик:  _______________________________

Наименование объекта: «КЛ-6кВ от ПС 110/35/6 кВ «Дельта» до ВЛ-6 кВ Ф№2, 18, 19 ПС 35/6 кВ «Южная» г. Мегион»

Протокол согласования договорной цены

| № п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование статей затрат для проведения торгов | Сметная стоимость в ц. 2001 г (руб.) | Сметная стоимость в текущих ценах (руб.) Начальная (максимальная) цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Глава 2. Основные объекты строительства |
| 1 | ЛС № 02-01-01 доп. | Монтаж ячеек КСО (СМР) | 12173 |  |
|  |  | Итого по Главе 2 | 12173 |  |
| Глава 9. Прочие работы и затраты |
| 2 | ГСН 81-05-02-2007 п.2.4 | Удорожание работ в зимнее время - 4,27% | 520 |  |
| 3 | ГСН 81-05-02-2007 таб.2 | Снегоборьба - 0,4% | 49 |  |
| 4 | ЛС № 09-01-03 | Пусконаладочные работы на КЛ 6 кВ - "вхолостую - 80%" | 17746 |  |
|  |  | Итого по Главе 9 | 18314 |  |
|  |  | Итого по Главам 2-9 | 30487 |  |
| 5 | МДС 81-35.2004 п. 4.96 | Непредвиденные затраты 1% | 305 |  |
|  |  | Итого : | 30792 |  |
|  |  | НДС 18% |  |  |
|  |  | Всего сметная стоимость |  |  |

| Подрядчик: | Субподрядчик: |
| --- | --- |
| ____________________/ А.А. Алтапов / М.п. | ____________________/______________/ М.п. |

Приложение №2

к договору субподряда № ____________

от «___» ______________ 2015г.

# Субподрядчик: ________________________________

Наименование объекта: «КЛ-6кВ от ПС 110/35/6 кВ «Дельта» до ВЛ-6 кВ Ф№2, 18, 19 ПС 35/6 кВ «Южная» г. Мегион»

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

(заполняется в соответствии с протоколом договорной цены)

| № п/п | Наименование работ и этапов их выполнения | Начало работ | Окончание работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

| Подрядчик: | Субподрядчик: |
| --- | --- |
| ____________________/ А.А. Алтапов / М.п. | ____________________/______________/ М.п. |

# Приложение №3

к договору субподряда № ____________

от «___» ______________ 2015г.

# ОБРАЗЕЦ

# МЕСЯЧНО – СУТОЧНЫЙ График выполнения работ

на __________ месяц 20_ г.

по состоянию на «____» __________ 20_ г.

| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ по Договору | Выполне-но с начало строительства | Задание на месяц | Выполне-но с начала месяца | Месяц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | План | восполн. | Всего | план | факт | Дни месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик: | Субподрядчик: |
| ____________________/ А.А. Алтапов / М.п. | ____________________/______________/ М.п. |

# Приложение №4

к договору субподряда № ____________

от «___» ______________ 2015г.

# ОБРАЗЕЦ

# график ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКОМ

| №№ п.п. | Наименование | Общее кол-во и единица измерения по проекту | Месяцы |
| --- | --- | --- | --- |

| Подрядчик: | Субподрядчик: |
| --- | --- |
| ____________________/ А.А. Алтапов / М.п. | ____________________/______________/ М.п. |

# Приложение №5

# к договору субподряда № ____________

# от «___» ______________ 2015г.

ОБРАЗЕЦ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ОТЧЕТА

ОТЧЕТ

Исх.№ __________ от «    » ___________ 201_г.

Наименование субподрядной организации

по выполненным работам, мероприятиям на объекте капитального строительства (ТИТУЛ ОБЪЕКТА) за период с «дата» «месяц» по «дата» «месяц» «год»

| № п/п | Виды работ, мероприятий* | Объем работ по проекту | Объем выполненных работ за отчетный период | Объем выполненных работ с начала строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Разметка страницы альбомная, формат А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12.

* Выполненные мероприятия отображаются в столбце Примечание.

Отправление отчета по Email: zariy@mail.ru по fax: 8 (34643) 3-72-71

______________  __________________________________________ ______________________________

(Должность)     (Подпись лица, ответственного за предоставление отчета) (Ф.И.О.)

| Подрядчик: | Субподрядчик: |
| --- | --- |
| ____________________/ А.А. Алтапов/ М.п. | ____________________/______________/ М.п. |

# Приложение №6

# к договору субподряда № ____________

# от «___» ______________ 2015г.

ГРАФИК

|  | ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКОМ |
| --- | --- |
|  | Наименование объекта | КЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Дельта" до ВЛ-6 кВ Ф№ 2,18,19 ПС 35/6 кВ "Южная" г. Мегион |
| № п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Ед. изм | Кол-во | 2015 год |
|  |  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | КСО-298 | КСО-298-8BB-600-У3 "СТАНДАРТ" (отход) | шт | 2 |  |  |  |  |  | l |  |  |  |  |  |  |

| Подрядчик: | Субподрядчик: |
| --- | --- |
| ____________________/ А.А. Алтапов / М.п. | ____________________/______________/ М.п. |

Приложение №3

к запросу предложений № 11зп

Форма письма об участии в процедуре переторжки (на бланке организации)

начало формы

| «_____»_______________ года №________________________ | Генеральному директору ОАО «Городские электрические сети» Алтапову Анатолию Александровичу |
| --- | --- |

Настоящим ________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

подтверждает свое участие в процедуре переторжки в _ _._ _ (московское время) «     » ________ 2015г., по запросу предложений №11зп  ___________________________________________________________

(краткое описание продукции (услуг, работ)

Логин Skype ______________

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению:

- Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

Приложение №4

к запросу предложений №11зп

Форма письма о подаче оферты по итогам процедуры переторжки (на бланке организации)

начало формы

| «_____»_______________ года №________________________ | Генеральному директору ОАО «Городские электрические сети» Алтапову Анатолию Александровичу |
| --- | --- |

Приняв участие в переторжке по запросу предложений №11зп, состоявшейся в  _ _._ _ (московского времени) «    » ________ 2015г. по Skype (логин ______________), подтверждая принятие требований и условий документации по запросу предложений №11зп,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор субподряда на ____________________________________________

________________________________________________________________________

(краткое описание продукции (услуг, работ))

на общую сумму, __________________________________ руб. ____ коп, кроме того НДС 18% в сумме_________________________

Данные работы мы обязуемся выполнить в _______________ срок. (обязательно для заполнения)

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____» ________________ года.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению:

- Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

- Участник должен указать стоимость работ цифрами и словами, в рублях, с НДС. Если в отношении участника применяется упрощенная система налогообложения (НДС не облагается), об этом указывается после стоимости.

Приложение №5

к запросу предложений №11зп

На бланке организации

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

|  | В ОАО «Городские электрические сети» |
| --- | --- |

Участник запроса предложений №11зп ______________________________________________ декларирует Подрядчику, что на дату подачи заявки на участие в запросе №11зп на право заключения договора субподряда на ______________________:

1. Мы  не находится в стадии ликвидации и  отсутствует решение арбитражного суда о признании нас несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

2. Наша деятельность не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. У нас отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджет в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год.

4. У нас (участник закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица) отсутствует судимость за преступления в сфере экономики, а также наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения Договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

6. Между нами и заказчиком отсутствует конфликт интересов.

7. Мы не внесены в реестр недобросовестных поставщиков, в том числе информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

8.Мы являемся (не являемся) (ненужное зачеркнуть): Субъектом малого и среднего предпринимательства.

Руководитель   ______________________________________ /_____________/

М.п.

Приложение №6

к запросу предложений №11зп

Техническое задание

по выполнению дополнительных работ на строительстве объекта: «КЛ-6кВ от ПС 110/35/6 кВ «Дельта» до ВЛ-6 кВ Ф№2, 18, 19 ПС 35/6 кВ «Южная» г. Мегион»

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажные работы: Камера сборных распределительных устройств с вакуумным выключателем | шт. | 2 |  |
| 2 | Монтажные работы: Камера сборных распределительных устройств с вакуумным выключателем | шт. | 2 |  |
| ПНР |
| 3 | Выключатель вакуумный напряжением до 20 кВ | шт. | 2 |  |
| 4 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | фазировка | 2 |  |
| 5 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ | испытание | 2 |  |
| 6 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 10 кВ | измерение | 2 |  |
| 7 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов временных | характеристика | 2 |  |
| 8 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов скоростных | характеристика | 2 |  |
| 9 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 2 шт. | присоединение | 2 |  |
| 10 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ | шт. | 2 |  |
| Наладка РЗА |
| 11 | Схема вторичной коммутации вакуумного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя до 11 кВ | схема | 2 |  |
| 12 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 11 кВ, с твердой изоляцией | шт. | 4 |  |
| 13 | Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности без подмагничивания | шт. | 2 |  |
| 14 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) до 2 | схема | 2 |  |
| 15 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 2 |  |
| 16 | Защита от замыканий на «землю» с реле УСЗ-1, УСЗ-2, УСЗ-3 | компл. | 2 |  |